|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 01** | **Id** | **Tarea** | **Esfuerzo Estimado** | **Asignación** | **Resultado** |
| **13/11/13 al 12/12/13** | 1 | Investigación y elección de las herramientas para el desarrollo del prototipo | 20 | Walter | Finalizado |
|  | 2 | Instalación de las Herramientas para el desarrollo del prototipo. | 5 | Martin | Finalizado |
|  | 3 | Uso y manejo de la interfaz de Blender. | 8 | Ambos | Finalizado |
|  | 4 | Uso y manejo de la interfaz de Unity 3D. | 12 | Ambos | Finalizado |
|  | 5 | Aprendizaje del SDK de Vuforia | 16 | Martin | Finalizado |
|  |  | TOTAL: | 61 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 02** | **Id** | **Tarea** | **Esfuerzo Estimado** | **Asignación** | **Resultado** |
| **07/02/14 al 18/03/14** | 6 | Introducción al lenguaje de programación C# y la plataforma .net de Visual Studio 2010. | 12 | Walter | Finalizado |
|  | 7 | Investigación de la simbología de lenguaje de señas. | 8 | Martin | Finalizado |
|  | 8 | Selección del lugar para el despliegue del prototipo. | 2 | Ambos | Finalizado |
|  | 9 | Obtención y especificación de requerimiento funcional y no funcional. | 20 | Ambos | Finalizado |
|  | 10 | Croquis de la interfaz del sistema y de la carta gourmet. | 6 | Martin | Finalizado |
|  | 11 | Documentación | 18 | Ambos | Finalizado |
|  |  | TOTAL: | 66 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 03** | **Id** | **Tarea** | **Esfuerzo Estimado** | **Asignación** | **Resultado** |
| **31/04/14 al 30/05/14** | 12 | Diseño de la arquitectura de software. | 7 | Martin | Finalizado |
|  | 13 | Diseño gráfico de la carta de gourmet. | 14 | Walter | Finalizado |
|  | 14 | Diseño de las interfaces del sistema. | 7 | Walter | Finalizado |
|  | 15 | Elección de la base de datos y conexión con teléfonos móviles. | 10 | Walter | Finalizado |
|  | 16 | Creación de base de datos para el sistema | 3 | Walter | Finalizado |
|  | 17 | Configuración del servidor local. | 13 | Martin | Finalizado |
|  | 18 | Alta de Pedido | 13 | Martin | Finalizado |
|  |  | TOTAL: | 67 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 04** | **Id** | **Tarea** | **Esfuerzo Estimado** | **Asignación** | **Resultado** |
| **9/06/14 al 1/07/14** | 19 | Modificación de Pedido | 7 | Ambos | Finalizado |
|  | 20 | Consulta de Pedido por Cliente | 8 | Walter | Finalizado |
|  | 21 | Consulta de Diarios Digitales | 11 | Ambos | Finalizado |
|  | 22 | Reproducir video de recomendación de chef | 15 | Martin | Finalizado |
|  | 23 | Navegación por la carta gourmet | 15 | Walter | Finalizado |
|  | 24 | Login Administrador | 8 | Martin | Finalizado |
|  |  | TOTAL: | 64 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 05** | **Id** | **Tarea** | **Esfuerzo Estimado** | **Asignación** | **Resultado** |
| **2/07/14 al 31/07/14** | 25 | Documentación | 15 | Ambos | Finalizado |
|  | 26 | Consulta de Pedido de Administrador | 13 | Ambos | Finalizado |
|  | 27 | Imprimir consulta de Pedido | 20 | Ambos | Finalizado |
|  | 28 | Agregar video | 7 | Martin | Finalizado |
|  | 29 | Eliminar video | 4 | Walter | Finalizado |
|  | 30 | Modificar el precio del plato | 6 | Walter | Finalizado |
|  | 31 | Buscar una solución al problema de la orden por numero de mesa. | 5 | Martin |  |
|  |  | TOTAL: | 70 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 06** | **Id** | **Tarea** | **Esfuerzo Estimado** | **Asignación** | **Resultado** |
| **2/07/14 al 31/07/14** |  |  |  |  | Finalizado |
|  |  |  |  |  | Finalizado |
|  |  |  |  |  | Finalizado |
|  |  |  |  |  | Finalizado |
|  |  |  |  |  | Finalizado |
|  |  |  |  |  | Finalizado |
|  |  |  |  |  | Finalizado |
|  |  | TOTAL: | 70 |  |  |